2

[image: image1.wmf]
Яворівська районна державна адміністрація

Районна  комісія з питань техногенно-екологічної

безпеки і надзвичайних ситуацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови  Яворівської районної державної адміністрації

           





             
підпис

        Н.Л.СОЙКО
  
“09”  жовтня  2019 р.  
Протокол № 32
засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

від  09 жовтня 2019 року

          м. Яворів

Засідання провів

заступник голови районної комісії з питань ТЕБ і НС, заступник голови райдержадміністрації Сойко Назар Любомирович.
Присутні: члени районної комісії  та запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



1. Про стан підготовки господарства Яворівського району до функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 року та готовність до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. 

1.1.
Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та культури району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року.

1.2.
Про стан готовності дорожнього господарства до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на автодорогах району.

1.3.
Про готовність паливно-енергетичного комплексу, підприємств електрозв’язку району та ВП ”Львівська дирекція залізничних перевезень” ДТГО ”Львівська залізниця” до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року.
1.4. Про стан протипожежного захисту в районі та його посилення  в осінньо-зимовий період 2019/20 року.
1.5. Про створення районного Штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2019/20 року та організацію роботи органів управління райдержадміністрації і місцевого самоврядування.
2. Щодо виконання рішень районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від  07, 11 лютого та 5 квітня 2019 року (Протоколи № 03, 04 та 12) та приведення захисних споруд цивільного захисту до належного технічного стану.

3.Про стан створення місцевих пожежних команд.
СЛУХАЛИ:

1. Про стан підготовки господарства Яворівського району
до функціонування в осінньо-зимовий період 2019/20 року та готовність 
до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду. 
1.1.
Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту району до роботи 
в умовах осінньо-зимового періоду 2019/20 року.
ВИСТУПИЛИ:

- керуючий Яворівським відділенням ПАТ «Львівгаз» - Марков А.В.
- начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації –В.Коструба В.Ю.
- начальник відділу освіти райдержадміністрації – Байда В.П.
- директор  некомерційного підприємства Яворівської районної ради «Яворівська ЦРЛ» – Дмитрів М.В.
- керівник управління соціального захисту населення райдержадміністрації ГанусякУ.П.
- начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації ЛялюкН.Ю.
За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 

ВИРІШИЛИ:

1.1.1. Звернути увагу міських, селищних, сільських голів та керівників підприємств, установ та організацій  на їх персональну відповідальність щодо завершення підготовчих робіт у встановлені терміни та забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2019/2020 року.

1.1.2. Некомерційному підприємству Яворівської районної ради «Яворівська ЦРЛ» (М.Дмитрів):
1.1.2.1. До 15 жовтня 2019 року перевірити та забезпечити технічну справність автономних джерел живлення в лікувальних закладах, які надають ургентну допомогу населенню. Про результати перевірки інформувати районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

1.1.2.2. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення 100 відсотків лікувально-профілактичних закладів району, які надають ургентну допомогу населенню (реанімаційні, хірургічні та родильні відділення), автономними джерелами живлення та підготовленим обслуговуючим персоналом.

1.1.2.3. З головними лікарями лікарняних закладів району визначити 
режим роботи відомчих котелень лікарняних закладів та забезпечити надійне теплопостачання.

1.1.3. Міським, селищним та сільським головам, відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба):
1.1.3.1. На випадок знеструмлення котелень уточнити мінімально необхідні потреби електроенергії для забезпечення роботи котелень від пересувних автономних електростанцій, розробити (уточнити) схеми підключення автономних електростанцій. 
1.1.3.2. Забезпечити своєчасну очистку вулиць населених пунктів від снігу. Не допускати нагромадження снігу на дахах будинків і споруд та утворення бурульок льоду над тротуарними і пішохідними зонами. Визначити перелік техніки, що буде залучатися для проведення визначених робіт, передбачити можливість її цілодобової роботи. Перелік техніки надати до Районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у Львівській області та сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

1.1.3.3. Через засоби масової інформації активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо проведення своєчасних розрахунків за послуги електро-, газо-, тепло-, водопостачання. Вживати дієвих заходів щодо дотримання лімітів споживання газу та електроенергії, погашення заборгованості за надані комунальні послуги підприємствами і населенням.

1.1.3.4. Провести інвентаризацію житлових будинків та об’єктів соціального призначення, що не опалюються, якщо такі є, та вжити дієвих заходів щодо забезпечення їх теплом.

1.1.3.5. Не допускати протягом опалювального сезону безсистемного відключення окремих квартир багатоповерхових будинків від централізованого опалення, гарячого водопостачання та розбалансування систем опалення.

1.1.3.6. Забезпечити резервними джерелами електроживлення об’єкти підвищеної небезпеки, опалювальні котельні, водопровідні і каналізаційні насосні станції, лікувальні заклади. 

1.1.3.7. Вжити заходів щодо проведення своєчасних розрахунків теплопостачальними організаціями перед ТзОВ ”Львівгаз Збут” за спожиті ліміти газу в повному обсязі.

1.1.3.8. Забезпечити в залежності від температури зовнішнього повітря регулювання та економне споживання газу всіма категоріями споживачів.

1.1.3.9. Організувати контроль за виконанням комунальними підприємствами, житлово-експлуатаційними конторами та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків вимог чинного законодавства щодо перевірки ліцензованими організаціями димоходів та вентиляційних каналів, зі складанням відповідних актів обстеження.

1.1.3.10. Забезпечити комунальні підприємства необхідною кількістю працівників для виконання робіт з перевірки та прочистки димових та вентиляційних каналів. 

1.1.3.11. Провести в установленому порядку навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України працівників комунальних підприємств.

1.1.3.12. Забезпечити створення запасу шанцевого інструменту,                                з визначенням місць їх зосередження, та розробити алгоритм дій щодо видачі цього інструменту волонтерам.

1.1.3.14. У разі залучення техніки від підрозділів районного відділу Головного управління ДСНС України у Львівській області та інших сторонніх організацій для виконання окремих завдань з утримання вулиць населених пунктів передбачити їх заправку пально-мастильними матеріалами за рахунок місцевих  матеріально-технічних резервів чи коштів резервних фондів відповідних бюджетів.

1.1.3.15. Для попередження переохолоджень людей визначити наявні існуючі будівлі та приміщення у них для використання під стаціонарні пункти обігріву.

1.1.3.16. Для пунктів обігріву передбачати перш за все наявні стаціонарні приміщення, що забезпечені теплом.

1.1.3.17. Інформацію про визначені пункти обігріву, їх адреси доводити через місцеві засоби масової інформації, розміщати на автостанціях, залізничних станціях, ринках, у громадському транспорті, інших місцях масового перебування людей.

1.1.3.18. Будівлі, у яких визначені приміщення для розміщення пунктів обігріву, обладнати вивісками, які вказують на це.

1.1.3.19. У пунктах обігріву забезпечити наявність гарячих напоїв, продуктів харчування, організувати чергування працівників соціальних служб, волонтерів.

1.1.3.20. У взаємодії з територіальними підрозділами Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області забезпечити у пунктах обігріву дотримання громадського порядку.

1.1.3.21. Додаткові пункти обігріву в наметах використовувати лише  у крайньому випадку. У разі необхідності щодо встановлення наметів для пунктів обігріву звертатись до районного відділу Головного управління ДСНС України у Львівській області, при цьому: визначитись щодо необхідної кількості додаткових, окрім стаціонарних, пунктів обігріву; місць встановлення наметів; передбачити забезпечення людей гарячими напоями, цукром, продуктами харчування, одноразовим посудом; забезпечити намети необхідним запасом дров для їх опалення; організувати залучення працівників територіальних підрозділів Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області для забезпечення громадського порядку у них, управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі для контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил; організувати в пунктах обігріву на період їх функціонування чергування працівників соціальних та інших необхідних служб, у тому числі медичної; передбачити поблизу пунктів обігріву наявність (розміщення) туалетів, залучення комунальних служб для прибирання та вивозу сміття та відходів поблизу пунктів обігріву; визначити посадову особу від місцевого органу виконавчої влади місцевого самоврядування - відповідальну за організацію роботи пункту обігріву.

1.1.3.22. При виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення інформацію надавати негайно диспетчеру ДПРЧ-23 Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (тел. 101), черговому райдержадміністрації (тел. 2-12-54) та відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (тел. 2-24-96) з наступним письмовим підтвердженням.

1.1.4. Яворівському відділу поліції Головного управління Національної поліції  у Львівській області (І.Муха) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити у пунктах обігріву дотримання громадського порядку.
1.1.5. Міським, селищним та сільським головам, Яворівській КЕЧ району Міністерства оброни України (Ю.Максименко), керівникам теплопостачальних підприємств району невідкладно вжити дієвих заходів для отримання від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” необхідних лімітів споживання природного газу під час опалювального сезону 2019/2020 року, для сталого та безпечного його проведення.

1.1.6. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба) за результатами аналізу початку опалювального сезону у Яворівському районі підготувати доповідну записку на ім’я голови райдержадміністрації, голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, в якій зазначити наявні проблемні питання та пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 
1.1.7. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), Яворівській ЦРЛ та установам охорони здоров’я району (М.Дмитрів), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації (Н.Лялюк): 

1.1.7.1. Вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення підпорядкованих об’єктів твердим паливом (вугіллям) до кінця опалювального сезону. 
1.1.8. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба) спільно з органами місцевого самоврядування організувати роботу щодо отримання для Яворівського району (у тому числі для конкретних споживачів) лімітів споживання природного газу та дотримання в подальшому лімітної дисципліни. Зазначене питання взяти під особистий контроль.

1.1.9.
Яворівській КЕЧ Міністерства оброни України (Ю.Максименко) до 15 жовтня 2019 року відпрацювати з комунальними підприємствами адміністративних територій, на яких дислоковані військові гарнізони та розміщені об’єкти відомчого житлового фонду, плани взаємодії щодо залучення комунальних аварійних підрозділів при проведенні робіт з ліквідації можливих аварій на підпорядкованих об’єктах та мережах тепло-, водопостачання.
1.1.10. Міським, селищним та сільським головам, установам охорони здоров’я (М.Дмитрів), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), Яворівському відділу поліції Головного управління Національної поліції  у Львівській області (І.Муха), районному відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Р.Іванчишин): 
1.1.10.1.
 При значному пониженні температури повітря в осінньо-зимовий період утворювати соціальні патрулі у складі працівників соціальних служб, медичних працівників, працівників органів і підрозділів інших необхідних служб, які несуть патрулювання у штатному режимі, та представників громадських та волонтерських організацій, які могли б залучатися до виконання заходів щодо запобігання випадкам переохолодження.

1.1.10.2.
 Визначити кількість соціальних патрулів в межах адміністративних територій, порядок їх роботи та забезпечення, зокрема: автомобільним транспортом.

1.1.11. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба), районному відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Р.Іванчишин), установам охорони здоров’я (М.Дмитрів), відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), Яворівській КЕЧ Міністерства оброни України (Ю.Максименко), керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, керівникам підприємств житлово-комунального господарства населених пунктів району організувати перевірки об’єктів найбільш уразливих категорій споживачів (школи, лікарні, дитячі садки, інтернати, водозабори, каналізаційно-насосні станції тощо) і вжити заходів щодо забезпечення цих об’єктів автономними джерелами живлення та їх готовності до роботи в умовах низьких температур.

1.1.12. Затвердити Плани реагування виконавчих органів рад місцевого самоврядування під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2019/2020 року згідно з додатком.
1.1.13. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти 
на відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба). 
1.2.
Про стан готовності дорожнього господарства до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на автодорогах району.
Доповідав: 

-
начальник філії "Яворівська ДЕД" Павлик Михайло Степанович.

- начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації –В.Коструба В.Ю.
За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. З урахуванням стану техніки, відсутності необхідних запасів пально-мастильних матеріалів, піскосуміші відмітити недостатню готовність, на цей час, філії "Яворівська ДЕД" Дочірнього підприємства “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” (надалі - філія “Яворівська ДЕД”) до експлуатації доріг протягом осінньо-зимового періоду 2019/2020 року.

1.2.2. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба), районному відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Р.Іванчишин) до 20 жовтня поточного року здійснити перевірки підрозділів філії "Яворівська ДЕД", з метою оцінки їх готовності до роботи в умовах зимового періоду 2019/2020 року.
1.2.3.
Міським, селищним та сільським головам:

1.2.3.1. Забезпечити щоденний контроль за станом і утриманням вуличної мережі та автодоріг на адміністративних територіях.

1.2.3.2. Спільно з керівником філії “Яворівська ДЕД” та підприємств, з якими укладено угоди на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування  домогтися в зимовий період своєчасної розчистки автодоріг від снігу, ефективного застосування сипучих матеріалів, безперервного і безперешкодного пропуску техніки по автодорогах та забезпечення постійного автодорожнього сполучення з населеними пунктами району. Основні зусилля зосередити на автодорогах державного значення.

1.2.3.3. На випадок виникнення надзвичайних ситуацій створити запаси пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи техніки, задіяної для зимового утримання доріг.
1.2.3.4. Проаналізувати ситуацію щодо наявності і стану об’єктів придорожнього сервісу, вжити заходів щодо їх розвитку. Уточнити перелік місць для відстою техніки і обігріву людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Інформацію до 15 жовтня 2019 року подати до сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації.
1.2.3.5. Забезпечити активне залучення місцевого населення до робіт з утримання вуличної мережі у містах та автомобільних доріг у зимовий період за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.
1.2.3.6. Підготувати  пересувні пункти обігріву (перевірити готовність наявних) на базі автомобілів з кунгами та укомплектувати їх необхідним майном.

1.2.3.7. Оперативно вирішувати питання життєзабезпечення людей 
і розосередження техніки у разі виникнення заторів на дорогах внаслідок складних метеорологічних умов. Своєчасно вживати заходів щодо евакуації людей із транспортних засобів, що зупинились у заметах чи заторах, забезпечити їх обігрів і харчування, надавати необхідну медичну допомогу. Уточнити (за необхідності розробити) схеми тимчасової стоянки техніки. Не допускати її відстою у невизначених для цього місцях.

1.2.3.8. Організувати взаємодію з Яворівським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо контролю за станом доріг, своєчасним обмеженням чи припиненням руху по них у випадку ускладнення погодних умов, виникнення на автодорогах снігових заметів та заторів.

1.2.3.9. До 20 жовтня 2019 року спільно з відділом житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба) провести комісійний огляд техніки та спеціальних засобів комунальних, дорожніх, аварійних та інших служб з перевіркою їх готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із несприятливими погодними умовами зимового періоду. Результати роботи комісій оформити актами. Один примірник актів надати голові районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації. 
1.2.3.10. Спільно з керівниками підприємств, установ, організацій 
та військових частин, розташованих на адміністративних територіях визначити (уточнити) перелік техніки, яка може бути додатково залучена на договірних засадах для ліквідації наслідків надзвичайних ситуації на автодорогах у зимовий період 2019/2020 року, та розробити (уточнити) і погодити механізм її залучення.

1.2.3.11. Вжити необхідних заходів щодо планування та оперативного проведення робіт з розчистки доріг місцевого значення при ускладненні дорожньої обстановки. 

1.2.3.12. Забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипковим матеріалом проїжджих частин вулиць зі складними умовами руху, головних магістральних вулиць і вулиць центральних частин населених пунктів, а також вулиць, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту загального користування.

1.2.3.13. Привести до належного стану місця тимчасового складування снігу.

1.2.3.14. Завершити проведення осінніх оглядів та проведення регламентних ремонтів дорожнього покриття, систем зливової каналізації для забезпечення безпечного дорожнього руху.

1.2.3.15.  У разі залучення техніки від підрозділів ДСНС України та інших сторонніх організацій для виконання окремих завдань з утримання автодоріг, передбачити їх заправку пально-мастильними матеріалами за рахунок місцевих матеріальних ресурсів чи коштів резервних фондів відповідних бюджетів.

1.2.3.16. Інформацію про стан автодоріг, задіяну кількість техніки і механізмів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час осінньо-зимового періоду експлуатації щоденно до 8:00 та 16:00 год. подавати черговому райдержадміністрації (тел.2-12-54), районний відділ ДСНС України у Львівській області (тел.101). 
1.2.4. Філії "Яворівська ДЕД"(М.Павлик):

1.2.4.1. Протягом осінньо-зимового періоду експлуатації, в разі погіршення погодних умов, щоденно здійснювати чотирьохразовий обмін інформацією (8:00, 12:00, 16:00, 20:00 год.) про стан доріг і забезпечення проїзду по них, кількість задіяних на них людей і механізмів з черговим ДПРЧ-23 Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області тел. 101та черговим райдержадміністрації тел. 2-12-54. При ускладненні обстановки, виникненні надзвичайних ситуацій інформацію надавати негайно з наступним письмовим підтвердженням.

1.2.4.3. Спільно з органами місцевого самоврядування та Яворівським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області посилити роз’яснювальну роботу серед населення району щодо збереження снігозатримуючих щитів, встановлених для запобігання сніговим заметам на дорогах, сигнальних віх та напрямних стовпчиків.

1.2.4.4. Уточнити План (розрахунок) дислокації та виділення техніки підпорядкованих і взаємодіючих організацій на випадок надзвичайних ситуацій, копії якого до 15 жовтня 2019 року надати до районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

1.2.4.5. Визначити перелік об’єктів дорожнього сервісу (АЗС, готелі вздовж доріг, кемпінги), ТІR–паркінги та інші місця, території які можуть бути використані для стоянки великовантажного транспорту у період ускладнення погодних умов на території Яворівського району.

1.2.4.6. Організувати взаємодію з органами Державної автомобільної інспекції, щодо порядку тимчасового перекриття руху на автодорогах району з метою уникнення заторів і попадання в снігові замети автотранспорту.

1.2.4.7. У разі ускладнення руху автотранспорту на автошляхах Яворівського району здійснювати інформування у відповідності до спільних наказів взаємодії.

1.2.4.8. Уточнити перелік сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду.

1.2.4.9. Передбачити заправку пально-мастильними матеріалами автотранспорту, що опинився у снігових заметах на автодорогах району.

1.2.4.10. При потребі організовувати евакуацію автотранспорту та людей на складних ділянках автодоріг через снігові замети чи ожеледицю, які виникли через незадовільне утримання автодоріг чи несвоєчасне припинення (обмеження) руху по них.
1.2.4.11. У разі потреби використання техніки підрозділів ДСНС України та інших сторонніх організацій для утримання автодоріг і забезпечення проїзду по них, її залучення здійснювати на договірних засадах, передбачити  заправку пально-мастильними матеріалами.
1.2.4.12. Перевірити стан підмостових отворів на руслах рік, провести їх розчистку.

1.2.4.13. Створити запаси піщано-соляних матеріалів уздовж доріг 
на небезпечних ділянках, передбачити встановлення снігозатримуючих щитів 
та сигнальних віх для позначення меж дорожнього полотна.

1.2.4.14. Завершити виконання робіт з ліквідації ямковості, напливів, колійності та тріщин дорожнього полотна на автодорогах району, у першу чергу – на дорогах державного значення.

1.2.4.15. Вжити заходів щодо доведення запасів технічної солі, каїніту та піску до нормативних. До 30 жовтня 2019  року завершити в повному обсязі створення необхідних запасів сипучих та пально-мастильних матеріалів.

1.2.5. Яворівському відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (І.Муха):

1.2.5.1. Забезпечити постійний та ефективний нагляд за дорожньою обстановкою. Негайно інформувати чергового ДПРЧ-23 Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області тел. 101, чергового райдержадміністрації тел. 2-12-54 та філію "Яворівська ДЕД" та підприємства, які обслуговують автомобільні дороги району про загрозу припинення руху на автодорогах внаслідок складних погодних умов, виникнення на них заметів із снігу і заторів техніки.

1.2.5.2. Оперативно, за зверненням районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області або сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виділяти техніку та особовий склад для супроводу колон, аварійних команд та техніки в райони виникнення надзвичайних ситуацій та під час виконання аварійно-відновних робіт.

1.2.5.3. Посилити роз’яснювальну роботу з населенням району через засоби масової інформації щодо дотримання правил дорожнього руху в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року.

1.2.5.4. Через засоби масової інформації, у тому числі з використанням  радіостанцій FM-діапазону, доводити до учасників дорожнього руху інформацію щодо умов проїзду на автодорогах району.

1.2.8.5. Надавати дієву допомогу філії "Яворівська ДЕД" щодо запобігання розкраданню придорожніх щитів для затримки снігу, сигнальних віх та напрямних стовпчиків, вживати заходів щодо виявлення зловмисників.

1.2.6. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба): 

1.2.6.1. Укласти угоди з організаціями – власниками снігоочисної та іншої тяжкої техніки, для здійснення їх залучення на договірних засадах у період ускладнення метеорологічних умов з метою якісного забезпечення проїзду по автодорогах загального користування району.                 

1.2.6.2. У межах власної компетенції організувати постійний контроль 
за готовністю автодоріг і дорожніх організацій до функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року та здійсненням пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування. 

1.2.7. Районному відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Р.Іванчишин) забезпечити готовність для виділення сил та засобів для розчищення автодоріг від снігу та пропуску техніки     по них, буксирування транспортних засобів, обладнання пунктів обігріву, виконання заходів з пошуку потерпілих.

1.2.8. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба) у разі ускладнення ситуації з проїздом по автодорогах загального користування району забезпечити координацію дій усіх причетних установ, підприємств та організацій.

1.2.9. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти 
на відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба).
1.3.
Про готовність паливно-енергетичного комплексу, підприємств електрозв’язку району та ВП ”Львівська дирекція залізничних перевезень” ДТГО ”Львівська залізниця” до дій в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року.
Доповідали:

-
головний інженер Яворівського РЕМ Публічного акціонерного товариства “Львівобленерго” Гіщак Іван Йосипович;
-
керуючий Яворівським відділенням Публічного акціонерного товариства “Львівгаз” Марков Андрій Васильович;
-
начальник станційно-лінійної дільниці № 1 м.Яворів Львівської філії Публічного акціонерного товариства “Укртелеком” Бугій Дмитро Степанович.
Заслухавши доповіді з цього питання,

ВИРІШИЛИ:
1.3.1. Відмітити, що районний центр телекомунікацій № 133 м.Яворів Львівської філії Публічного акціонерного товариства “Укртелеком”, Яворівський РЕМ Публічного акціонерного товариства “Львівобленерго”, Яворівське відділення Публічного акціонерного товариства “Львівгаз” та ВП ”Львівська дирекція залізничних перевезень” Державного територіально-галузевого об’єднання ”Львівська залізниця”  в основному готові до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 року. 

1.3.2. Міським, селищним, сільським головам:

1.3.2.1. Спільно з Яворівським РЕМ (П.Дида) уточнити наявність і стан автономних, стаціонарних та пересувних джерел електричного живлення на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Інформацію щодо їх кількості, стану, типу, потужності, відомчої належності, можливості використання на інших об’єктах до 15 жовтня 2019 року подати у сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації та РВ ГУ ДСНС України у Львівській області. 

1.3.2.2.Вжити невідкладних заходів стосовно повної і своєчасної проплати підприємствами, установами, організаціями і населенням за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, дотримання лімітів споживання газу електроенергії, погашення заборгованості за них. 

1.3.2.3.Через засоби масової інформації активізувати роз’яснювальну роботу серед населення, щодо розрахунків за послуги електро-, газо-, тепло- та водопостачання.

1.3.3.Яворівському відділенню ПАТ «Львівгаз» (А.Марков):

1.3.3.1.Своєчасно інформувати місцеві органи влади, чергового РВ ГУ ДСНС України у Львівській області за телефоном 101, та чергового райдержадміністрації  за телефоном 2-12-54 у випадку загрози відключення газопостачання, пониження тисків природного газу в мережах .
1.3.3.2.При виникненні надзвичайних ситуацій, припиненні газопостачання об’єктів життєзабезпечення, потенційно-небезпечних об’єктів, населених пунктів - інформацію подавати негайно.

1.3.4. Яворівському РЕМ (П.Дида):
1.3.4.1.Вжити дієвих заходів для доведення аварійного запасу матеріалів ремонтного фонду до нормативних показників. Інформацію щодо аварійного запасу матеріалів до 30.10.2019 року надати у сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

1.3.4.2.Перевірити стан утримання трансформаторних підстанцій у сільській місцевості та вжити додаткових заходів для їх безпечної експлуатації.

1.3.4.3.Продовжити роботу щодо заміни пошкоджених та аварійних кабельних мереж у містах району.

1.3.4.4.Створити необхідний запас матеріальних ресурсів запчастин 
та агрегатів, для проведення у мінімально короткі терміни ремонту трансформаторних підстанцій у випадках їх пошкодження та при виникненні інших аварійних ситуацій.

1.3.4.5. У межах чинного законодавства не допускати відключення від електропостачання об’єктів життєзабезпечення, газопостачання, зв’язку, лікувальних закладів, потенційно-небезпечних підприємств, житлових будинків, обладнаних електроплитами, та зменшення подачі потужностей на об’єкти водоканалів нижче мінімально необхідних потреб, для забезпечення існуючого графіку подачі води та відведення стоків. 
1.3.4.6. Спільно з сільським головою Рогізнянської сільської ради І.Лутчином, філією «Яворівська ДЕД» (М.Павлик), районним центром телекомунікацій № 133 м.Яворів (А.Грушко) до 11.10.2019 року  провести огляд ліній електропередач, проводового зв’язку вздовж автомобільної дороги між населеними пунктами Черчик-Рогізно та привести їх в належний стан.
1.3.5. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба):

1.3.5.1. У звязку із можливістю зриву початку опалювального сезону у м.Новояворівськ через заборгованість на 5,7 млн.грн та відсутність коштів у ПП «Гарант Енерго М», з метою попередження соціального вибуху серед населення міста підготувати звернення райдержадміністрації в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів щодо надання фінансової допомоги на поворотній основі ПП «Гарант Енерго М». 
1.3.6. Яворівському відділенню ПАТ «Львівгаз» (А.Марков):

1.3.6.1. З метою попередження загибелі людей внаслідок отруєння чадним газом широко та оперативно висвітлювати в засобах масової інформації матеріали на зазначену вище тематику, правила безпеки при експлуатації газових приладів та опалювальних печей (інших систем опалення); 

1.3.6.2.  Здійснювати контроль за обсягами споживання газу, з метою недопущення критичного пониження тиску у газових мережах.

1.3.6.3. Забезпечити (не менше як за 5 діб) інформування керівництва району про можливе зниження тиску в мережах газопостачання та відключення боржників від газопостачання.

1.3.7.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), Яворівській ЦРЛ та  установам охорони здоров’я (М.Дмитрів), відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації (Н.Лялюк): 

1.3.7.1.Взяти на особистий контроль питання щодо забезпечення вугіллям котелень підпорядкованих закладів та подачу їм тепла.

1.3.7.2.Опрацювати питання застосування автономних електрогенеруючих пристроїв (дизельних генераторів, відомчих електростанцій, блок-станцій) на періоди можливих відключень електропостачання, особливо для найбільш уразливих категорій споживачів (школи, лікарні, дитячі садки, інтернати) та їх оперативного підключення до мережі електропостачання визначених об’єктів.

1.3.8. Районному відділу Головного управління ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин) забезпечити готовність та бути готовими відповідно до розпоряджень голови районної комісії з питань ТЕБ і НС виділити сили та засоби підрозділів РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, дислокованих на території району, для дій при аваріях на об’єктах теплопостачання, з метою обладнання пунктів обігріву, залучення автономних електростанцій для подачі електроенергії на котельні, тепла у приміщення. На випадок аварій на об’єктах теплопостачання району, для тимчасової подачі тепла на особливо важливі об’єкти (лікарні, заклади соціального захисту, житло), бути в готовності до виділення, доставки в район надзвичайної ситуації та забезпечення роботи уніфікованого моторного підігрівача УМП-350, відділень життєзабезпечення, польових наметів УСБ-56-6 та польових кухонь КП-130.
1.3.9. Районному центру телекомунікацій № 133 м.Яворів (А.Грушко):

1.3.9.1. Забезпечити готовність сил і засобів зв’язку до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
1.3.9.2. Спільно з сільським головою Рогізнянської сільської ради І.Лутчином, філією «Яворівська ДЕД» (М.Павлик), Яворівським РЕМ (П.Дида) до 11.10.2019 року  провести огляд ліній електропередач, проводового зв’язку вздовж автомобільної дороги між населеними пунктами Черчик-Рогізно та привести їх в належний стан.
1.3.10. Пропонувати міському голові Новояворівської міської ради В.Муравлю спільно з підприємствами тепло-, газо-, електро-, водопостачання на території Новояворівської міської ради архівувати (створити дублікат) базу даних споживачів, щорічно до 1-го жовтня її поновлювати та зберігати у Новояворівській міській раді.

1.3.11. Підприємствам тепло-, газо-, електро-, водопостачання на території Новояворівської міської ради:

1.3.11.1. Терміново надати  Новояворівській міській раді базу даних споживачів по своїх напрямках обслуговування.
1.3.11.1. Щорічно до 1 жовтня надавати  Новояворівській міській раді уточнену базу даних споживачів по своїх напрямках обслуговування.
1.3.12. Враховуючи критичну ситуацію у м.Новояворівськ з підготовкою до зимового періоду, начальнику ЦОК № 4 ТОВ «Львівенергозбут» Сайко І.Ф. активізувати роботу у м.Новояворівськ щодо притягнення до відповідальності споживачів (населення міста), які мають заборгованість по сплаті за спожиту електроенергію. Про проведену роботу до 7.11.2019 року інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС.

1.3.13.
Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покладаю
на себе.
1.4. Про стан протипожежного захисту в районі та його посилення  в осінньо-зимовий період 2019/20 року.
Доповідав:

-
начальник районного відділу ГУ ДСНС України у Львівській області Іванчишин Руслан Іванович .

Заслухавши доповідь з цього питання,
Комісія вирішила:

1.4.1. Міським, селищним, сільським головам:

1.4.1.1. До 1 листопада 2019 року на засіданнях комісій з питань ТЕБ і НС (НС) розглянути питання щодо посилення протипожежного захисту населених пунктів і готовності об’єктів до експлуатації в пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2019/20 року.

1.4.1.2.Розробити та затвердити плани протипожежних заходів щодо попередження пожеж та відновлення боєздатності підрозділів відомчої, добровільної та місцевої (сільської) пожежної охорони.

1.4.1.3. Зобов’язати керівників об’єктів господарювання незалежно від форм власності та відомчих організацій до 05 листопада 2014 року виконати заходи протипожежного захисту на підвідомчих об’єктах і встановити жорсткий контроль за їх дотриманням.
1.4.1.4.Розглянути можливість виділення коштів пожежно-рятувальним підрозділам РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, які дислокуються на території району, для придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин для пожежно-рятувальної техніки, захисного обладнання, спецодягу для пожежних та твердого палива на опалювальний період.

1.4.1.5. Вжити заходів щодо протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей (дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, професійно - технічні училища, гуртожитки відділу освіти райдержадміністрації, потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки (заводи, великі підприємства, в обігу яких є небезпечні речовини), будинків підвищеної поверховості і вишукати можливість цільового виділення коштів на виконання протипожежних заходів, запропонованих приписами Державного пожежного нагляду..

1.4.1.6. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на фінансування діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони.

           1.4.1.7. Організувати роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі в засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду.

           1.4.1.8. У межах власних повноважень організувати нагляд за висотними спорудами та механізмами, об’єктами розміщення реклами щодо їх готовності до дії вітрових навантажень.

           1.4.1.9. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій
до 7 листопада 2014 року:

1.4.1.9.1.Силами адміністрацій та пожежно-технічних комісій провести перевірку протипожежного стану виробничих, складських та інших приміщень. Вилучити пожежонебезпечні електронагрівальні прилади, заборонити використання відкритого вогню для підігріву замерзлих водогінних та опалювальних систем.

1.4.1.9.2. Призначити осіб, відповідальних за дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання. Організувати під їх керівництвом огляд приміщень 
у протипожежному відношенні після закінчення робочого дня.

1.4.1.9.3. Провести протипожежні інструктажі з робітниками та службовцями, в першу чергу з тими, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, відповідальними за експлуатацію опалювальних систем, освітлювальних мереж та електрообладнання.

1.4.1.9.4. Забезпечити готовність бойових розрахунків протипожежних формувань, справність пожежної техніки та обладнання, що знаходяться 
на їх озброєнні.

1.4.1.9.5. На об’єктах усіх форм власності здійснити перевірку технічного стану автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації, систем внутрішнього і зовнішнього протипожежного водогону, підготувати їх до експлуатації в умовах низьких температур. Привести в готовність первинні засоби пожежогасіння.

1.4.1.9.6.У виробничих, складських, адміністративних та інших приміщеннях перевірити справність засобів виклику пожежної охорони. Передбачити можливість використання їх в будь-який час доби для передачі повідомлення про пожежу.

1.4.1.9.7.Перевірити та відремонтувати теплогенеруючі і калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади. Здійснювати постійний контроль за їх експлуатацією та своєчасним ремонтом, визначити режим, час і тривалість опалення печей.

1.4.1.9.8. У дитячих дошкільних установах, навчальних, лікувальних, культурно-просвітніх і видовищних закладах, готелях, гуртожитках та інших об’єктах з масовим перебуванням людей практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії згідно з планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

1.4.1.9.9.Під час проведення свят та інших заходів з масовим перебуванням людей встановити чергування відповідальних осіб для контролю за дотриманням протипожежного режиму.

1.4.1.9.10.Зобов’язати посадових осіб забезпечити дієвий контроль за дотриманням правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших пожежонебезпечних робіт на підвідомчих об’єктах, справністю засобів пожежогасіння та сигналізації, утриманням доріг та джерел водопостачання.

1.4.1.9.11.Силами місцевих комунальних підприємств під час опалювального сезону проводити очищення димоходів та печей від сажі у комунальному житловому фонді. Організувати контроль за технічним станом опалювальних установок, своєчасний і якісний їх ремонт. 

1.4.1.9.12.Зобов’язати підприємства, які утримують та експлуатують житло місцевих рад, та аналогічні відомчі підприємства організовувати навчання населення, за місцем його проживання, заходам пожежної безпеки в побуті та в громадських місцях.
1.4.1.9.13.Забезпечити обов’язкове завчасне інформування підпорядкованими структурними підрозділами РВ ГУ ДСНС України в Львівській області про терміни та види виконання ремонтних робіт на вулицях міст.

1.4.1.9.14.Провести перевірку готовності підрозділів місцевої пожежної охорони та забезпечити їх оперативне реагування у разі виникнення пожеж.

1.4.1.9.15. Під час проведення контролюючими органами комплексних перевірок стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки забезпечити допуск членів комісій на підприємства, установи та організації для здійснення перевірок.

1.4.2.Відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), Яворівській ЦРЛ та  установам охорони здоров’я (М.Дмитрів), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації (Н.Лялюк):
1.4.2.1. До 15 жовтня 2019 забезпечити практичне відпрацювання з обслуговуючим персоналом підпорядкованих установ дій згідно з планами евакуації на випадок пожеж, а також виконання протипожежних заходів у дошкільних установах, навчальних, лікувальних, оздоровчих, культурно-освітніх і видовищних закладах з масовим перебуванням людей.

1.4.2.2.Вжити заходів щодо протипожежного захисту об’єктів освіти, соціального захисту, культури, охорони здоров’я та спорту і вишукати можливість цільового виділення коштів на виконання протипожежних заходів, які пропонуються до виконання Державним пожежним наглядом.

1.4.2.3.Силами місцевих комунальних підприємств під час опалювального сезону проводити очищення димоходів та печей від сажі у підпорядкованому фонді житла, будівель та споруд. Організувати контроль за технічним станом опалювальних установок, своєчасний і якісний їх ремонт. 

1.4.2.4.Звернути особливу увагу на виконання приписів органів Державного пожежного нагляду керівниками підпорядкованих об’єктів, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей.

1.4.3.
Районному відділу Головного управління ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин): 

          1.4.3.1.
Провести планові та, за необхідності, позапланові перевірки об’єктів зимового відпочинку громадян і дітей, релігійних установ, місць проведення Новорічних та Різдвяних свят, зберігання та продажу піротехнічних виробів.

1.4.3.2.
При перевірках об’єктів особливу увагу звернути на дотримання вимог нормативно-правових актів стосовно експлуатації систем газопостачання, опалення, вентиляції і димовидалення та в межах компетенції вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки.

1.4.4.
Міським, селищним, сільським головам у взаємодії з підрозділами РВ ГУ ДСНС України у Львівській області:
1.4.4.1.
До 5 листопада 2019 року завершити спільні перевірки зовнішнього протипожежного водопостачання та пожежних гідрантів. Результати перевірок розглянути на засіданнях комісій з питань ТЕБ і НС (НС).

1.4.4.2.
Забезпечити утримання в технічно справному стані пожежних гідрантів і пожежних водойм та можливість заправки водою пожежно-рятувальної техніки і доїзду до них у складних погодних умовах. 

1.4.5.
Міським, селищним, сільським головам, керівникам об’єктів господарської діяльності:

1.4.5.1.Вжити заходів щодо ремонту та відновлення роботи несправних джерел протипожежного водопостачання (гідрантів, пожежних водойм), виявлених
за результатами перевірки їх стану РВ ГУ ДСНС України у Львівській області. 
У м.Яворові, у зв’язку з ремонтом по вул. Львівська, пожежні гідранти що розташовані на ділянці де проводяться ремонтні роботи знаходяться у не придатному стані (засипані). Також у зв’язку з заміною центрального водогону на вулицях Січових Стрільців та Воз’єднання, пожежні гідранти що знаходяться за адресою вул.Воз’єднання 2, непридатні у зв’язку з відсутністю води в них, а нові пожежні гідранти ще не змонтовані. Пожежний гідрант що буде змонтований позаду п’яти поверхового будинку за адресою вул. Воз’єднання 4, забезпечити під’їздом з твердим покриттям.

На водомережах м. Новояворівська, відповідальний за справність протипожежного водопостачання МКП ”Новояворівськводоканал", знаходиться 5-ть непридатних до використання пожежних гідрантів, а саме:

1. ПГ вул. Степана Бандери, 10 (зірваний шток);

2. ПГ вул. Степана Бандери, 14 (не закручується пожежна колонка);

3. ПГ вул. Шептицького, 1 (зірваний шток);

4. ПГ вул. Шевченка, 24 (зірваний шток);

5. ПГ вул. Богдана Пасічника, 1 (зірваний шток).

В районі обслуговування 60 ДПРП 23 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області (смт. Івано-Франкове) є 6 вуличних та 3 об’єктових пожежних гідранти непридатні до використання, а саме:

Відповідальний за справність протипожежного водопостачання, Вороцівська сільська рада

1. ПГ с. Карачинів вул. Шевченка,75 (стояк зміщений під обвід колодязя);

2. ПГ с. Карачинів вул. Богуна,37 (стояк зміщений під обвід колодязя);

3. ПГ с. Карачинів вул. Шевченка,82 (стояк зміщений під обвід колодязя);

4. ПГ с. Карачинів вул. Симоненка,26 (стояк занижений та зміщений під обвід колодязя);

5. ПГ с. Карачинів вул. Польова,34 (стояк занижений та зміщений під обвід колодязя);

6. ПГ с. Карачинів вул. Польова,27 (стояк занижений та зміщений під обвід колодязя);

Поряд з тим пожежні гідранти за адресою с. Вороців вул. Миру,18 та с.Карачинів вул. Шевченка,72 демонтовано.
Відповідальний за справність протипожежного водопостачання, КСТ ”Явір”

ПГ с. Кожичі вул. Львівська, 167 (замінити шток).

Відповідальний за справність протипожежного водопостачання Страдчівський НВЛК. ПГ смт. Івано-Франкове вул. Міцкевича, 15 Страдчівський НВЛК гуртожиток (заглушений);

Відповідальний за справність протипожежного водопостачання ТзОВ ”Пет Партнер”.ПГ смт. Івано-Франкове вул. Залізнична, 1 (занижений шток, не відкривається);

1.4.5.2.Про видачу дозволів на ремонт (реконструкцію) вулиць населених пунктів з інженерними мережами водопостачання на них інформувати РВ ГУ ДСНС України у Львівській області.
1.4.5.3. Балансоутримувачам пожежних гідрантів під час їх  заміни, а подекуди і встановлення вказівників на ПГ звернути увагу на достовірність даних щодо розташування об’єктів вуличного протипожежного водопостачання (відповідно до “Інструкуії про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання” затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015р. № 696).
1.4.6.
Відділу освіти райдержадміністрації (В.Байда), Яворівській ЦРЛ (М.Дмитрів), управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (У.Ганусяк), відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації (Н.Лялюк) вирішити питання щодо приведення експлуатації опалювальних печей у дитячих дошкільних закладах, лікарнях, лікувально-поліклінічних установах та установах соціального захисту населення у відповідність до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” (експлуатація опалювальних печей без автоматики безпеки, сигналізаторів загазованості паливного газу та мікроконцентрацій чадного газу категорично заборонена).

1.4.7.
відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації (Н.Лялюк) вжити заходів щодо виведення  з експлуатації підвальних котелень, наявних на підпорядкованих об’єктах культури, в поточному та в наступному 2020 році.

1.4.8.
Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (І.Кравчук)  з метою попередження пожеж в житловому секторі широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації матеріали на протипожежну тематику та про необхідність дотримання населенням правил пожежної безпеки в побуті.

1.4.9. 
Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти
на районний відділ Головного управління ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин).

1.5. Про створення районного Штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2019/20 року та організацію роботи органів управління райдержадміністрації і місцевого самоврядування.

Доповідав:

-
Комар Володимир Миколайович – завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

Заслухавши доповідь з цього питання, 

Комісія вирішила:

1.5.1.Створити і затвердити персональний склад районного Штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2019/20 року (надалі – Штаб). Збір членів Штабу проводити за необхідності при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації. 

Для організації ефективної роботи Штабу:

1.5.1.1. РЦТ № 133 м.Яворів Львівської філії ПАТ “Укртелеком” (А.Грушко) забезпечити надійний зв’язок членів Штабу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і передбачити виділення за необхідності 3-5 стільникових телефонів для його потреб.

1.5.2. Міським, селищним, сільським головам:

1.5.2.1. До 01.11.2019 року розглянути на засіданнях комісій 
з питань ТЕБ і НС (НС) питання готовності до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в умовах осінньо-зимового періоду 2019/20 року.

1.5.2.2.Створити Штаби керівництва з ліквідації надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2019/20 року. Керівниками Штабів призначити голів комісій з питань ТЕБ і НС (НС).

1.5.2.3. Для забезпечення оперативною інформацією керівництва Штабів створити і організувати роботу оперативно-аналітичних груп, яким у режимі повсякденної діяльності, протягом робочого дня відслідковувати та узагальнювати інформацію щодо стану і утримання автодоріг, систем теплопостачання, газопостачання, водопостачання, каналізації, енергетики, зв’язку, подачі тепла і енергоносіїв споживачам. Визначити місця для роботи груп, порядок зв’язку з ними, забезпечити їх телефонним, факсовим і електронним зв’язком.

1.5.2.4. Двічі на день до 6.00 та 21.00 доповідати за телефоном 2-12-54 черговому райдержадміністрації та черговому РВ ГУ ДСНС України у Львівській області за телефоном 101 щодо обстановки на підвідомчих територіях стосовно тепло-, газо-, електро-, водопостачання населення, стану об’єктів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури та погодні умови у період до 15.04.2015 включно.

1.5.2.5.При виникненні надзвичайних ситуацій роботу оперативно-аналітичних груп організувати в цілодобовому режимі. Інформацію надавати письмово у встановленому на випадок надзвичайних ситуацій порядку або відповідно до додаткових вказівок.

1.5.2.6.До 1.11.2019 року подати голові районної комісії з питань ТЕБ і НС через сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації та РВ ГУ ДСНС України у Львівській області списки особового складу Штабів, номери домашніх і службових телефонів їх членів, інформацію щодо визначення місць роботи оперативно-аналітичних груп та порядок зв’язку з ними (номери телефонів, факсів, електронної пошти).

1.5.3. Установам охорони здоров’я (М.Дмитрів) вжити заходів щодо поповнення запасів медикаментів відповідної номенклатури на зимовий період 2019/20 року у фельдшерсько-акушерських пунктах населених пунктів віддалених населених пунктів району.

1.5.4. Затвердити “План дій райдержадміністрації, служб цивільного захисту та виконавчих органів рад місцевого самоврядування під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2019/20 року”..
1.5.5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (І.Кравчук) широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовому періоді 2019/20 року та заходи, що вживаються для попередження і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. 

1.5.6. Загальне керівництво заходами з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період експлуатації 2019/20 року покласти на районний Штаб керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду 2019/20 року, а безпосереднє:

· у сфері житлово-комунального господарства на відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації та керівників місцевих органів влади;

· у сфері експлуатації та утримання автодоріг загального користування і забезпечення проїзду по них на відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, районну автодорожню службу та Яворівський відділ поліції Національної поліції у Львівській області;
· у сфері експлуатації та утримання вулиць та доріг в межах населених пунктів на керівників місцевих органів влади;

1.5.7. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти 
на РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин), сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації (В.Комар)
2. Щодо виконання рішень районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від  07, 11 лютого та 5 квітня 2019 року (Протоколи № 03, 04 та 12) та приведення захисних споруд цивільного захисту до належного технічного стану.

ВИСТУПИЛИ:

Завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Комар Володимир Миколайович.
Директор ДП "Новояворівське ДП  "Екотрансенерго" Борис Зеновій Дмитрович;
За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
ВИРІШИЛИ:

2.1. Рахувати, що робота, яка проводиться балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту  по виконанню рішень районної комісії з питань ТЕБ і НС 07, 11 лютого та 5 квітня 2019 року (Протоколи № 03, 04 та 12) є недостатньою.

2.2. Міським, селищним, сільським головам, керівникам ОГД  продовжити роботу щодо приведення найпростіших укриттів (підвалів, погребів, внутрішніх цокольних приміщень житлових будинків, шкіл, будинків культури, кафе і інш.) до належного стану, в першу чергу вичистити  їх від сміття, ліквідувати підтікання, провести санітарну побілку, облаштувати місця для сидіння та лежаків, створити запаси резервних джерел освітлення, води, медикаментів тощо.

2.3. Балансоутримувачам захисних споруд:

2.3.1. Вказати на те, що ними не надано (хто не надав) доповіді по п.4.6. рішення районної комісії з питань ТЕБ і НС від 07.02.2019 року (Протокол №03) про затвердження Графіків  виведення захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів з аварійного стану та надати їх в районну комісію з питань ТЕБ і НС через сектор з питань ЦЗ райдержадміністрації до 15 жовтня 2019 року.
2.3.2. Періодично доводити до населення інформацію про адреси, маршрути руху, порядок заповнення та правила поведінки у захисних спорудах та найпростіших укриттях, яку розмістити на дошках об'яв кожного багатоповерхового будинку, в домоуправліннях, адміністративних будинках органів місцевого самоврядування.

2.3.3. Про проведену роботу по п.1.3. цього рішення інформувати районну комісію з питань ТЕБ і НС до 15 жовтня поточного року.
2.4. Визнати, що потреби  для укриття населення Яворівського району у захисних спорудах цивільного захисту ДП "Новояворівське ДП  "Екотрансенерго" обліковий № 51938 та  обліковий № 51939, Новояворівського ДГХП «Сірка» обліковий № 51935 немає тому, що вони розташовані далеко за межами населених пунктів, знаходяться в аварійному стані, затоплені ґрунтовими водами, в яких відсутнє освітлення, двері, інженерне обладнання і практично відновленню не підлягають, і експлуатація їх, як об’єктів цивільного захисту, є неможливою. 
2.5. ДП "Новояворівське ДП  "Екотрансенерго" (З.Борис), Новояворівському ДГХП «Сірка» (І.Полюлюк): 
2.5.1. До 20.10.2019року повторно підготовити документи на списання захисних споруд цивільного захисту та надати для погодження у Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Копію цих документів надати у сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації.
2.5.2. Під час підготовки документів на списання захисних споруд:

2.5.2.1. Керуватись Вимогами щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість (надаємо у додатку) затверджених Наказом Міністерства  внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

2.5.2.2. Обстеження технічного стану захисної споруди проводити в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року N 257. Під час визначення організації, яка має право остежувати будівлі і споруди керуватись також тим, що в неї має бути ліцензія на право обстеження відповідно до стандарту ДСТУ-НБВ.1.2-18..2016 року.
2.6. У разі невиконання п.1.4. цього Протоколу до винних осіб будуть застосовуватись необхідні заходи впливу, у тому числі направлятись подання в правоохоронні органи щодо халатного виконання ними своїх обов’язків по питанню утримання захисних споруд цивільного захисту.
2.7. Враховуючи те, що Яворівський район має достатню кількість підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, рахувати, що:

2.7.1. Необхідності планування та організації робіт з дообладнання або спорудження їх в особливий період немає.
2.7.2. Визначення потреби фонду захисних споруд немає.

2.8. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації (Л.Новосілець):

2.8.1. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації (рішення) надавати на підставі її оцінки та відповідно до законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації, в тому числі з обов’язковою реалізацією інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до вимог ДБН В.1.2.-4-2006 та ДБН Б.1.1-5:2007.

2.8.2. Не приймати до розгляду і не погоджувати на районній архітектурно-містобудівній раді містобудівну документацію, у складі якої не передбачено ІТЗ ЦЗ (ЦО).
2.9. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покладаю
на себе.

3.Про стан створення місцевих пожежних команд.
ВИСТУПИЛИ:
- начальник районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Іванчишин Руслан Іванович;
Завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Комар Володимир Миколайович.
За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛИ:
3.1. Відмітити те, що станом на цей час на території району створено дві  місцеві пожежні команди у с.Віжомля, на базі фермерського господарства ім.Д.Галицького та на базі Лозинської сільської ради. 
3.2. Селищним, сільським головам:
3.2.1. З метою оперативного реагування на виникнення пожеж та попередження масштабних пожеж у лісах на торфополях, відповідно до пункту 2. статті 19 Кодексу цивільного захисту України пропонуємо на чергових сесіях місцевих рад розглянути питання створення на підпорядкованих територіях місцевих добровільних пожежних команд.
Для участі на чергових сесіях їхніх рад представниками райдержадміністрації, районного відділу ГУ ДСНС України у Львівській області, з метою більш детального вирішення порядку створення та фінансування МПК, надати інформацію щодо дати, часу та місця проведення сесій в районну комісії з питань ТЕБ і НС.
3.2.2. Під час уточнення програм соціально-економічного розвитку відповідних рад на 2019/2020 роки та в процесі їх виконання в межах фінансових можливостей передбачити заходи щодо укомплектування МПК пожежною технікою, оснащення місцевих пожежних команд засобами зв’язку, пожежно-технічним обладнанням відповідно до вимог керівних документів, проведення спеціального навчання працівників МПК.
3.2.3. Порядок створення та організації роботи місцевих добровільних пожежних команд погодити з Яворівським РВ ГУ ДСНС у Львівській області (Р.Іванчишин).

3.2.4.Про прийняті Вами рішення та проведені заходи щодо створення місцевих добровільних пожежних команд просимо повідомити районну комісію з питань ТЕБ і НС.
3.3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти                      на РВ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у Львівській області (Р. Іванчишин).

Заступник голови районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій                                     підпис
     
Н.Л.СОЙКО

Секретар районної комісії з питань техногенно -

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
  підпис

В.В.ХЛЯН
[image: image2.jpg]My




ЯВОРІВСЬКА  РАЙОННА  державна  адміністрація

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Івана Франка,8, м. Яворів, 81000, тел. (259) 2-12-54, факс (032)29-99-246,
http//javoriv-rda.gov.ua, e-mail: javorivrda@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04055883

  10.10.2019 №  2884 /20                               
   На №                     від___________                                            

Міським, селищним, сільським головам (за окремим списком)

Начальникам районних служб цивільного захисту
Керівникам підприємств, установ, організацій району (за окремим списком)
Про надання рішення районної комісії 

з питань ТЕБ і НС 

Надаємо Вам витяг з протоколу засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 32 від 09.10.2019 року для керівництва та виконання.

Копію протоколу надіслано Вам електронною поштою. В кого немає електронної пошти отримати протокол в електронному вигляді у секторі з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

Заступник голови


підпис



Н.Л.Сойко
В.Комар
2-14-32
